|  |
| --- |
| **VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK**  (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) |
| **Zadávací řízení** |
| **Zjednodušené podlimitní řízení**  podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění |
|  |
| **Veřejná zakázka** |
| **„Rekonstrukce objektu C v CZSSB – metodou Design and Build“** |
| Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce |
|  |
| **Zadavatel veřejné zakázky** |
| **Městská část Praha-Březiněves**  U Parku 140/3, 182 00 Praha-Březiněves  IČO: 00240109 |

**OBSAH**

[Úvod 3](#_Toc204597804)

[1 Identifikační údaje zadavatele 3](#_Toc204597805)

[2 Kód klasifikace předmětu veřejné zakázky 4](#_Toc204597806)

[3 Předmět plnění veřejné zakázky 4](#_Toc204597807)

[3.1 Požadavky na plnění veřejné zakázky 5](#_Toc204597808)

[4 Doba plnění veřejné zakázky 5](#_Toc204597809)

[5 Místo plnění veřejné zakázky a prohlídka místa plnění 5](#_Toc204597810)

[6 Kvalifikační předpoklady 6](#_Toc204597811)

[6.1 Základní způsobilost 6](#_Toc204597812)

[6.1.1 Způsob prokázání dle požadavku § 77 odst. 1 zákona 6](#_Toc204597813)

[6.1.2 Způsob prokázání požadavku dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona 7](#_Toc204597814)

[6.2 Ekonomická kvalifikace dle § 78 zákona 7](#_Toc204597815)

[6.3 Technická kvalifikace 7](#_Toc204597816)

[6.3.1 Seznam stavebních prací 7](#_Toc204597817)

[6.4 Společné ustanovení k článku 6. ZD 9](#_Toc204597818)

[6.4.1 Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob 9](#_Toc204597819)

[6.4.2 Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů 9](#_Toc204597820)

[6.4.3 Prokazování kvalifikace seznamem kvalifikovaných dodavatelů 9](#_Toc204597821)

[6.4.4 Prokazování kvalifikace předložením certifikátu 9](#_Toc204597822)

[7 Obchodní podmínky zadavatele 10](#_Toc204597823)

[8 Požadavek na zpracování nabídkové ceny 10](#_Toc204597824)

[9 Hodnocení nabídek 11](#_Toc204597825)

[10 Lhůta pro podání nabídek 11](#_Toc204597826)

[11 Způsob podávání nabídek 11](#_Toc204597827)

[12 Zadávací dokumentace 11](#_Toc204597828)

[13 Další podmínky a práva zadavatele 12](#_Toc204597829)

[14 Požadavky zadavatele na formální stránku nabídek 13](#_Toc204597830)

[15 Přílohy 14](#_Toc204597831)

Úvod

Veřejná zakázka je zadávána formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**zákon“**).

Zadávací dokumentace je nedílnou součástí této výzvy k podání nabídek. Tato výzva k podání nabídek plní rovněž funkci zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace společně dále jako „**ZD**“). Zadavatel zpracoval tuto ZD dle svých nejlepších znalostí a zkušeností z oblasti zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační, proporcionální a hospodárné zadání veřejné zakázky.

Zadavatel žádá dodavatele, aby neprodleně po převzetí této ZD ji podrobili vlastnímu přezkoumání a v případě nesouhlasu s jakoukoliv skutečností, resp. procesem v ní obsaženým, či nejasnosti využili svého práva požádat písemně o vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 zákona nebo podali námitku ve smyslu § 241 zákona.

Zadavatel upozorňuje dodavatele na skutečnost, že ZD je souhrnem požadavků zadavatele, a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně závazných norem. Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky řídit nejen požadavky obsaženými v ZD, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.

# Identifikační údaje zadavatele

**Údaje o zadavateli:**

**Městská část Praha-Březiněves**

Sídlo: U Parku 140/3, Praha-Březiněves, PSČ: 182 00

IČO, DIČ: 00240109

Zastoupené: Ing. Jiřím Haramulem, starostou

Telefon: +420 283 910 263

E-mail: info@brezineves.cz

ID datové schránky: atzaqa2

**Údaje o osobě pověřené výkonem zadavatelských činností**

Zadavatel využívá svého práva nechat se smluvně zastoupit níže uvedenou osobou podle § 43 zákona při provádění úkonů podle zákona souvisejících s tímto zadávacím řízením:

**INCONEX, a.s.**

sídlo: Praha 8 - Kobylisy, Pod Náměstím 135/1, PSČ 182 00

doručovací adresa: Praha 1 - Staré Město, Revoluční 1003/3, PSČ 110 00

IČO: 26445328

zastoupená: Ing. Michalem Zaorálkem, jednatelem

telefon: + 420 737 281 373

e-mail: zaoralek@inconex.cz

ID datové schránky: x55eii3

Společnost **INCONEX, a. s.** zastupuje zadavatele při výkonu práv a povinností podle zákona souvisejících se zadávacím řízením, a to ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona. Zástupce však nesmí provést výběr dodavatele, vyloučit účastníka zadávacího řízení, zrušit zadávací řízení, nebo rozhodnout o námitkách.

Není-li v této zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jsou účastníci povinni adresovat veškerou korespondenci ve věci zadávání této veřejné zakázky osobě pověřené výkonem zadavatelské činnosti.

# Kód klasifikace předmětu veřejné zakázky

CPV:

45000000-7 Stavební práce

71200000-0 Architektonické a související služby

71320000-7 Technické projektování

71500000-3 Služby ve stavebnictví

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky odpovídá zvolenému typu řízení.

# Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem zakázky je uzavření smlouvy o dílo s jedním dodavatelem na provedení rekonstrukce objektu C v Centru zdravotních a sociálních služeb Březiněves (dále též „CZSSB“), která zahrnuje zpracování dokumentace, realizaci vlastní stavby a provedení dokončovacích prací v areálu CZSSB.

Veřejná zakázka je zadávána v režimu Design and Build a zahrnuje:

* Provedení záchranného archeologického výzkumu
* Zpracování dokumentace pro provedení stavby (DPS)
* Zajištění „stavebního inženýringu“ - všech nezbytných povolení a souhlasů (záborů, DIO, DIR, SDTI, …)
* Vlastní realizaci stavby včetně vybavení
* Realizace přeložky plynovodu a úpravy vjezdu a parkování
* Zabezpečení staveniště dodavatelem a splnění dalších závazků dodavatele, podle Přílohy č. 7 ZD
* Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
* Zajištění kolaudace objektu
* Zjištění zkušebního provozu objektu (technologické a stavební části díla) po dobu jednoho roku od předání díla Zadavateli
* Pořízení časosběrného záznamu a videozáznamu průběhu stavby
* Zajištění prezentačních akcí při zahájení stavby, po dokončení stavby a akce pro veřejnost
* Vypracování manuálu užívání stavby

Stručný popis:

V areálu bude částečně odstraněna kamenná zeď (oplocení) i s vjezdovou bránou, druhá část zdi bude upravena. Na stávajícím hlavním objektu C budou odstraněny a odpojeny veškeré TZB. Následně bude odstraněna střešní konstrukce včetně podezdívky, výplně otvorů i vnější zateplení a bude provedena nástavba 2.NP a nové zastřešení. Na místě vedle stojící garáže, která bude odstraněna, bude provedena dvoupodlažní přístavba pavlače s výtahem. Na pozemku vzniknou i nová parkovací míst. Mezi pozemky par. č. 263 a 264 k.ú. Březiněves bude postavena nová monolitická železobetonová stěna tvaru L, která bude doplněná oplocením, aby bylo obnoveno oplocení celého pozemku parc. č. 263 (jiný vlastník).

Dílo bude provedena v souladu se schválenou změnou záměru před dokončením ID záměru: Z/2025/35242, který je přílohou č. 4 ZD, bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 5\_PD Změna záměru před dokončením zpracována Ing. Filipem Kailem, ČKAIT 0402615.

V souvislosti s realizací stavby bude provedena na pozemku par. č. 259/1 k.ú. Březiněves přeložka plynovodní přípojky a dojde ke změně dle Přílohy č. 6\_Plynová přeložka v areálu CZSSB. A dojde též ke změnám v možnosti vjezdu a parkování v areálu CZSSB viz příloha č. 7\_Úprava vjezdu a parkování v areálu CZSSB.

Součástí díla je i dokumentace průběhu stavby pomocí časosběrného záznamu kamer a videozáznamů pořízených dronem. V rámci prezentace rekonstrukce objektu zajistí dodavatel dvě akce, a to při zahájení a při ukončení stavby a dále akci pro veřejnost – den otevřený dveří. Bližší popis v příloze č. 8\_ Zabezpečení, dokumentace a prezentace rekonstrukce objektu C v CZSSB.

Dílo bude realizováno v rámci areálu Centra zdravotních a sociálních služeb Březiněves (CZSSB) za plného provozu CZSSB, který nesmí být významně omezen.

Zadavatel upozorňuje, že objekt je umístěn na hranici pozemku ve vlastnictví Zadavatele a Dodavatel si zřídí část staveniště na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Zadavatele.

Předmět díla bude realizován v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.

## Požadavky na plnění veřejné zakázky

Pokud se v ZD vyskytují přímé nebo nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je toto učiněno z důvodu nutnosti popisu předmětu veřejné zakázky tak, aby byl dostatečně přesný a srozumitelný. Účastník je oprávněn u všech těchto odkazů k použití i jiných rovnocenných řešení.

Bližší podmínky provádění díla jsou stanoveny v obchodních podmínkách, které jsou uvedeny v návrhu smlouvy pro plnění této veřejné zakázky jako příloha č. 3 ZD.

# Doba plnění veřejné zakázky

Veřejná zakázka bude vybraným dodavatelem plněna od okamžiku uzavření smlouvy na plnění této veřejné zakázky. Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky je zadavatelem předběžně stanoven na **září 2025** s tím, že zadavatel upozorňuje, že termín zahájení plnění veřejné zakázky může být posunut v souvislosti s průběhem a ukončením toho zadávacího řízení.

Plnění veřejné zakázky bude probíhat v etapách. Návrh rozdělení realizace díla do jednotlivých etap a harmonogram jejich plnění předloží účastník v nabídce jako dokument s názvem **„Návrh etap realizace díla a harmonogram jejich plnění“**. Návrh jednotlivých etap realizace díla a harmonogram jejich plnění dle nabídky účastníka bude též součástí Smlouvy jako její příloha č. 2 Etapy realizace díla a harmonogram jejich plnění. Zadavatel může před podpisem smlouvy požadovat rozpracování harmonogramu do většího detailu včetně rozpadu ceny. Maximální doba plnění činí 20 kalendářních měsíců od podpisu smlouvy.

# Místo plnění veřejné zakázky a prohlídka místa plnění

Místem plnění je na území hlavního města Praha, areál Centra zdravotních a sociálních služeb Březiněves, na adrese: Na hlavní 14/41 (K Březince č.p. 14), 182 00 Praha – Březiněves na pozemcích parc. 259/1 a 264 v k.ú. Březiněves, které jsou ve vlastnictví zadavatele.

# 

# Kvalifikační předpoklady

Dodavatelé jsou povinni prokázat splnění kvalifikace podle § 73 zákona. Čestná prohlášení dodavatele musí být podepsána dodavatelem či statutárním orgánem dodavatele nebo osobou k tomu příslušně zmocněnou. Zmocnění musí v takovém případě být součástí nabídky. Čestná prohlášení ostatních osob musí být podepsána příslušnou osobou. Zadavatel doporučuje, aby zmocnění a čestná prohlášení dokládali dodavatelé k nabídce v originálu či ověřené kopii. Zadavatel může v souladu s § 45 odst. 1 zákona požadovat předložení originálu nebo ověřené kopie dokladu, pokud mu dodavatelem nebyly předloženy v rámci nabídky. Vybraný dodavatel může být dle § 122 zákona vyzván k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je zadavatel nebude mít již k dispozici.

Dodavatel je povinen prokázat splnění způsobilosti a kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídky stanovené v této ZD.

## Základní způsobilost

V souladu s § 74 zákona způsobilým není dodavatel, který:

* 1. byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;
  2. má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
  3. má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
  4. má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
  5. je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Zadavatel požaduje prokázání základní způsobilosti v rozsahu stanoveném zákonem dle § 74, a to formou čestného prohlášení dle přílohy č. 2 této výzvy.

### Způsob prokázání dle požadavku § 77 odst. 1 zákona

Předložením kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Zahraniční dodavatel předkládá výpis z obchodního rejstříku nebo jeho obdobu podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, v původním jazyce s připojením jeho překladu do českého jazyka. Povinnost připojit překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

V případě států, kde neexistuje evidence obdobná obchodnímu rejstříku v České republice, prokazuje dodavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu čestným prohlášením, v němž prohlásí, že (i) řádně vznikl a existuje podle právního řádu platného v zemi svého sídla, místa podnikání nebo bydliště, (ii) osoby podepisující jeho jménem nabídku a související dokumenty jsou k tomu plně oprávněny a že (iii) je oprávněn k podnikání podle právního řádu platného v zemi svého sídla, místa podnikání nebo bydliště.

Doklad prokazující profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

### Způsob prokázání požadavku dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona

Zadavatel požaduje, aby dodavatel doložil, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky.

Dodavatel doloží splnění této podmínky předložením kopie platného oprávnění k podnikání.

Zadavatel uzná za průkaz podnikatelského oprávnění v požadovaném oboru rovněž výpis z živnostenského rejstříku nebo živnostenský list či listy dokládající oprávnění dodavatele k podnikání v oboru (či oborech), který bude zadavatelem požadovanému oboru obsahově odpovídat (jedná se zejména o živnostenské listy vydané za dříve platné právní úpravy).

Podává-li nabídku zahraniční osoba prostřednictvím své organizační složky v České republice, doloží zejména příslušná živnostenská oprávnění vztahující se k této organizační složce.

Jestliže právní předpisy v zemi sídla dodavatele nevyžadují obdobnou profesní způsobilost, jak je uvedeno v tomto odstavci, nemusí dodavatel doklady zde požadované předkládat. Splnění profesní kvalifikace dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona pak dodavatel prokazuje čestným prohlášením o splnění kvalifikačního předpokladu.

Dodavatel předloží doklad oprávnění k podnikání, minimálně pro „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ a „Projektová činnost ve výstavbě“.

## Ekonomická kvalifikace dle § 78 zákona

Zadavatel požaduje od účastníků řízení předložení dokladu o jejich ekonomické kvalifikaci v souladu s § 78 odst. 1 a 5 zákona.

Dodavatel prokáže obrat výkazem zisku a ztrát dodavatele nebo obdobným dokladem podle právního řádu země sídla dodavatele v souladu s § 78 odst. 5 zákona.

Zadavatel požaduje, aby minimální obrat účastníka v součtu za poslední tři bezprostředně předcházejících účetních období činil minimálně 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto miliónů korun českých) bez DPH. Pokud dodavatel vznikl později, musí obrat za účetní období od svého vzniku přepočtený v poměru na měsíce od vzniku dodavatele, odpovídal požadované výši obratu.

Prosím doplnit požadavek na min. 30 vlastních zaměstnanců po dobu 3 let.

## Technická kvalifikace

### Seznam stavebních prací

Zadavatel požaduje prokázání kvalifikačních předpokladů dle ust. § 79 odst. 2 písm. a) zákona. Dodavatel předloží seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení **včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací**.

Účastník předloží seznam stavebních prací v následující struktuře:

1. označení objednatele;
2. specifikaci stavebních prací;
3. dobu plnění;
4. kontaktní osobu objednatele, u které lze ověřit informace uvedené v seznamu v souladu s § 39 odst. 5 zákona, s uvedením telefonického a e-mailového spojení.

Zadavatel ke splnění kvalifikace požaduje, aby z předloženého seznamu stavebních prací a přiložených osvědčení o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací vyplývalo, že účastník v posledních pěti letech před zahájením tohoto zadávacího řízení realizoval minimálně tři zakázky spočívající v rekonstrukci či výstavbě objektu v hodnotě min. 40 mil. Kč bez DPH a minimálně jedna z těchto zakázek byla realizována metodou Design and Build.

**Realizační tým**

Zadavatel požaduje prokázání kvalifikačních předpokladů dle ust. § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona. Dodavatel předloží seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky (bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli) a dále osvědčení o odborné kvalifikaci těchto osob. Zadavatel požaduje, aby mezi těmito osobami (členy realizačního týmu) byli alespoň:

* 1 projektant, autorizovaný inženýr – obor pozemní stavby, nejméně 5 let praxe a účast na minimálně 1 akci obdobného charakteru, jako je tato VZ, tzn. zakázce realizované metodou Design and Build, kde působil na pozici projektanta,
* 1 hlavní stavbyvedoucí, autorizovaný inženýr – obor pozemní stavby, nejméně 5 let praxe ve vedení staveb a zkušenost s minimálně 1 stavbou prováděnou metodou Design and Build, nebo autorizovaný technik – obor pozemní stavby, nejméně 10 let praxe ve vedení staveb a zkušenost s minimálně 1 stavbou prováděnou metodou Design and Build,
* 1 autorizovaný statik – obor statika a dynamika staveb a minimálně 5 let praxe.

Splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu dodavatel prokáže předložením kopií dokladů o odborné kvalifikaci těchto osob.

**Přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců**

Dodavatele předloží přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců za poslední 3 roky, a to v tabulce ve struktuře, kde ve sloupcích budou roky 2022, 2023, 2024 a v řádcích počty těchto pracovníků: stavbyvedoucí, mistr HSV, mistr PSV, přípraváři, rozpočtáři, vedoucí pracovníci (ředitelé / jednatelé) a ekonomické a administrativní profese (účtárna, HR, recepce, back office, skladníci), dělnické profese, řemeslné profese. Za počty pracovníků se považují průměrné roční přepočtené počty zaměstnanců podle Vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Minimální průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců nesmí v žádném roce poklesnout pod 30. Současně platí, že minimální průměrný roční přepočtený počet technických zaměstnanců (autorizovaná osoba, stavbyvedoucí, mistr, přípravář, rozpočtář, řemeslné a dělnické profese) nesmí být v žádném roce menší než 18.

**Certifikace ISO**

Zadavatel požaduje, aby účastník řízení předložil k prokázání kvalifikace certifikát ISO dle příslušné normy, a to:

[ISO 9001](https://iso-certifikace.cz/iso-9001/) (systém managementu kvality - QMS)

ISO 14001 systém environmentálního managementu – EMS)

ISO 45001 (mezinárodní norma pro systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - BOZP)

## Společné ustanovení k článku 6. ZD

### Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat ekonomickou či technickou kvalifikaci nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadovanou zadavatelem v této ZD prostřednictvím jiných osob, a to ve smyslu § 83 zákona.

Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou;

b) doklady prokazující splnění kvalifikace prostřednictvím jiné osoby;

c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a

d) smlouvu nebo jinou osobu podepsané potvrzení o existenci smlouvy k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

### Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

Podá-li za účelem společného plnění předmětu veřejné zakázky nabídku více dodavatelů společně ve smyslu § 82 zákona, prokazují tito dodavatelé kvalifikaci tak, že každý z dodavatelů je povinen samostatně prokázat splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona a profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona v plném rozsahu. Zbytek kvalifikace dle této ZD prokazují dodavatelé společně. Ustanovení o splnění kvalifikace prostřednictvím jiné osoby platí obdobně i pro nabídky podané více dodavateli, tzn. kterýkoli dodavatel prokazující kvalifikaci v případě společné nabídky je oprávněn prokázat kvalifikaci prostřednictvím jiné osoby.

Nabídka více dodavatelů musí dále splňovat následující předpoklady:

* Nabídka bude podepsána způsobem, který právně zavazuje všechny tyto dodavatele.
* Jeden z dodavatelů bude určen jako vedoucí účastník (společník) sdružení (společnosti) odpovědný za zakázku a toto určení bude potvrzeno předložením zmocnění k zastupování všech ostatních dodavatelů.
* Nabídka bude obsahovat smlouvu výslovně uvádějící, že všichni tito dodavatelé, kteří podali společně nabídku, budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou, která je předmětem tohoto zadávacího řízení, zavázáni společně a nerozdílně, a dále, že vedoucí účastník (společník) bude oprávněn jednat za všechny ostatní účastníky sdružení (společnosti) a přijímat závazky a pokyny pro a za každého z ostatních účastníků.

### Prokazování kvalifikace seznamem kvalifikovaných dodavatelů

Předložení dokladu o zapsání dodavatele do seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného Ministerstvem pro místní rozvoj dle § 224 a násl. zákona prokazuje dodavatel v souladu s § 226 zákona splnění základní způsobilosti v rozsahu dle § 74 zákona a profesní způsobilosti dle § 77 zákona v tom rozsahu, ve kterém pokrývá požadavky zadavatele.

### Prokazování kvalifikace předložením certifikátu

Prokazování kvalifikace předložením certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů se řídí § 233 a násl. zákona. Kvalifikace, kterou nelze prokázat tímto certifikátem, musí být doložena způsobem a doklady uvedenými v zákoně a/nebo této ZD, přičemž souhrn předložené kombinace certifikátu a příslušných dokladů musí jednoznačně prokázat splnění všech kvalifikačních předpokladů dodavatelem.

# Obchodní podmínky zadavatele

Účastník je povinen ve své nabídce předložit oprávněnou osobou **podepsaný** návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky, který bude odpovídat závaznému vzoru smlouvy, který tvoří Přílohu č. 3 ZD.

Návrh smlouvy musí být ze strany účastníka podepsán osobou oprávněnou zastupovat účastníka (v případě smluvního zastoupení účastníka musí být součástí smlouvy příslušná plná moc). Originál či úředně ověřená kopie tohoto oprávnění musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy účastníka.

Pokud nabídku podává více osob společně (sdružení), příslušným způsobem tuto skutečnost zohlední v úvodu (identifikace smluvních stran) a v závěru (podpisy smluvních stran) návrhu smlouvy.

Návrh této smlouvy vloží účastník do nabídky. Účastník je oprávněn doplnit do vzoru smlouvy pouze údaje, které jsou ve vzoru smlouvy k tomuto označeny jako nedoplněné. S výjimkou těch ustanovení návrhu smlouvy, které jsou určeny k doplnění ze strany dodavatelů, nepřipustí zadavatel žádné změny v návrhu smlouvy.

Případ, kdy návrh smlouvy nebude splňovat požadavky zadavatele v ZD, je nesplněním požadavku zadavatele uvedeného v zadávacích podmínkách a důvodem k vyřazení nabídky a následného vyloučení účastníka.

# Požadavek na zpracování nabídkové ceny

Zadavatel požaduje, aby v nabídce byla uvedena nabídková cena v rozdělení na jednotlivé etapy dle harmonogramu, který účastník zpracuje v souladu se zadávací dokumentací. Cena jednotlivých etap musí odpovídat objemu plnění za příslušnou etapu.

**Nabídková cena plnění celkem** bez DPH bude součtem cen jednotlivých etap dle harmonogramu.

Celková nabídková cena plnění bude účastníkem uvedena také v krycím listě nabídky (příloha č. 1 ZD). Celková nabídková cena plnění bude účastníkem uvedena rovněž v návrhu smlouvy (příloha č. 3 ZD).

Nabídková cena bude uvedena v CZK.

Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady účastníka nutné k realizaci předmětu plnění.

DPH se pro účely této veřejné zakázky rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH bude v nabídkách uvedena ve výši platné ke dni podání nabídky.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním veřejné zakázky. Součástí ceny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky a náklady účastníka nezbytné pro řádné a úplné provedení předmětu plnění veřejné zakázky.

Cena uvedená v nabídce bude stanovena jako nejvýše přípustná. Nabídkovou cenu bude možno v průběhu plnění veřejné zakázky překročit pouze v případě, že dojde ke změnám daňových právních předpisu, které budou mít prokazatelný vliv na výši nabídkové ceny.

# Hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny. Nabídkovou cenu doplní účastník do Krycího listu nabídky (příloha č. 1 této ZD) a do Návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 3 této ZD).

V případě, že po provedení hodnocení nabídek bude více nabídek se stejnou cenou, bude jako výhodnější posuzována ta, která byla podána dříve.

Před odesláním oznámení o výběru o dodavatele posoudí zadavatel nabídkovou cenu vybraného dodavatele z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny. Zadavatel provede posouzení v souladu s ustanovením § 113 zákona.

# Lhůta pro podání nabídek

**Lhůta pro podání nabídek** stanovená na základě ustanovení § 54 odst. 1 zákona a **končí ve středu dne 13. srpna 2025 v 10:00 hodin.**

Otevírání nabídek proběhne po uplynutí lhůty pro podávání nabídek v sídle zadavatele, a to v souladu s ustanovením § 109 zákona. Vzhledem k tomu, že je možné podávat pouze elektronické nabídky, nebude se konat veřejné otevírání nabídek.

# Způsob podávání nabídek

Zadavatel uvádí, že požaduje podání nabídek pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje vhodné uveřejnění <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mestska-cast-praha-brezineves>

Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka zadávacího řízení.

Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh!).

# Zadávací dokumentace

ZD se v souladu s § 28 odst. 1 písm. b) zákona rozumí veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky. Součástí ZD jsou:

* výzva k podání nabídek;
* tato ZD vč. příloh;
* návrh smlouvy;
* krycí list.

ZD včetně jejích příloh je uveřejněna na profilu zadavatele.

ZD byla zpracována zástupcem zadavatele, společností INCONEX, a. s.

Účastník je povinen se v plném rozsahu seznámit se ZD této veřejné zakázky, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, a před podáním nabídky si vyjasnit veškerá sporná ustanovení a technické nejasnosti.

V souladu s § 98 zákona mohou účastníci písemně požadovat vysvětlení ZD.

Dodatečné informace se nepovažují za změny/doplnění dokumentace, nejsou-li takto výslovně označeny. Zadavatel vždy uveřejní vysvětlení včetně přesného znění žádosti bez identifikace účastníka stejným způsobem, jakým uveřejnil ZD, tedy na profilu zadavatele.

Zadavatel může v souladu s § 98 odst. 1 zákona vysvětlit zadávací dokumentaci i bez předchozí žádosti.

Zadavatel je oprávněn doplnit či změnit zadávací podmínky obsažené v ZD před uplynutím lhůty k podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávacích podmínek bude uveřejněna stejným způsobem, jako zadávací podmínky, které byly změněny nebo doplněny.

Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžadují, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění ZD, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění ZD činila nejméně celou svou původní délku.

# Další podmínky a práva zadavatele

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Zadavatel si vyhrazuje právo:

1. v průběhu lhůty pro podání nabídek dodatečně upřesnit nebo změnit zadávací podmínky,
2. před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit skutečnosti deklarované účastníkem v nabídce v souladu s § 39 odst. 5 zákona;
3. nehradit náklady na účast v zadávacím řízení, nevracet účastníkům nabídky;
4. zrušit zadávací řízení za podmínek uvedených v ustanovení § 127 zákona;
5. mimořádně nízká nabídková cena bude zadavatelem řešena dle § 113 zákona;
6. požadovat při jednání s vybraným účastníkem o uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky provedení úprav ve smlouvě oproti návrhu smlouvy, který vybraný účastník předložil ve své nabídce, přičemž takto provedené úpravy nesmějí svým obsahem být v jakémkoliv rozporu s podmínkami stanovenými v ZD, přičemž musí být splněny i povinnosti zadavatele stanovené zákonem, zejm. ustanovením o zákazu podstatné změny závazku ze smlouvy dle § 222 zákona;
7. oznámit vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámit výběr dodavatele uveřejněním na profilu zadavatele.

Vybraný dodavatel může být před podpisem smlouvy vyzván k předložení originálu nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je zadavatel již nemá k dispozici.

Podáním nabídky účastník souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu (vlastní návrh smlouvy a další podmínky vážící se na předmět této veřejné zakázky).

Komunikace mezi zadavatelem a účastníkem v zadávacím řízení bude probíhat pouze elektronicky, a to výlučně prostřednictvím elektronického nástroje dle § 213 zákona nebo datovou schránkou ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Účastník zadávacího řízení využije pro komunikaci se zadavatelem přednostně elektronický nástroj Vhodné uveřejnění <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mestska-cast-praha-brezineves>

Veškeré písemnosti v rámci zadávacího řízení budou zadavatelem odesílány prostřednictvím účtů zadavatele a účastníka zadávacího řízení v elektronickém nástroji Vhodné uveřejnění, případně prostřednictvím datových schránek.

Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu, předkládá účastník kopie dokladu, nestanoví-li zákon nebo ZD jinak. Zadavatel může postupem podle § 46 odst. 1 zákona požadovat předložení originálu nebo ověřené kopie dokladu.

Povinnost předložit doklad může účastník splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace.

Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

Zadavatel v souladu s § 105 odst. 1 písm. b) zákona požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známy a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. **Seznam poddodavatelů bude mít formu čestného prohlášení, které bude účastníkem řádně podepsáno. Seznam poddodavatelů uvede účastník rovněž jako přílohu návrhu smlouvy.**

Nabídka účastníka bude obsahovat rovněž **čestné prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky dle přílohy č. 9 této ZD,** které bude datováno, orazítkováno (pokud účastník má razítko) a podepsáno osobou oprávněnou zastupovat účastníka **a čestné prohlášení o splnění podmínek v souvislosti se situací na Ukrajině dle přílohy č. 10 této ZD,** které bude datováno, orazítkováno (pokud účastník má razítko) a podepsáno osobou oprávněnou zastupovat účastníka**.**

# Požadavky zadavatele na formální stránku nabídek

Nabídka musí být zpracována výhradně v českém jazyce. **K veškerým listinám, které nejsou v českém jazyce, musí být přiložen překlad do českého jazyka s výjimkou listin ve slovenském jazyce, není-li v ZD uvedeno jinak.** Bude-li mít zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků dle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.

Účastník je povinen podepsat následující dokumenty, předkládané v nabídce: krycí list, veškerá prohlášení, návrh smlouvy a další dokumenty, na kterých je podpis účastníka v ZD výslovně požadován. Tyto dokumenty účastníka musí být podepsány účastníkem či statutárním orgánem účastníka nebo osobou k tomu příslušně zmocněnou. Zmocnění musí v takovém případě být součástí nabídky. Zadavatel doporučuje, aby zmocnění a čestná prohlášení dokládali účastníci k nabídce v originálu či ověřené kopii. Zadavatel může v souladu s § 45 odst. 1 zákona požadovat předložení originálu nebo ověřené kopie dokladu, pokud mu účastníkem nebyly předloženy v rámci nabídky.

Níže je v souladu s § 103 odst. 2 zákona uveden doporučený způsob zpracování nabídky.

Zadavatel doporučuje, aby nabídka účastníka byla zpracována podle této jednotné osnovy. Součástí nabídky účastníka musí být vyjádření nebo doložení požadovaných podkladů ke všem uvedeným bodům osnovy:

1. Krycí list nabídky - formulář dle přílohy č. 1 ZD, který bude datován, orazítkován (pokud účastník má razítko) a podepsán osobou oprávněnou zastupovat účastníka (v případě smluvního zastoupení účastníka musí být součástí nabídky příslušná plná moc),
2. obsah nabídky,
3. doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů vč. čestného prohlášení – seznamu významných zakázek k prokázání technické kvalifikace
4. návrh etap realizace díla a harmonogram jejich plnění
5. čestné prohlášení k celkové nabídkové ceně, vč. rozdělení ceny plnění dle etap
6. čestné prohlášení – seznam poddodavatelů,
7. návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky,
8. čestné prohlášení k odpovědnému plnění VZ,
9. čestné prohlášení v souvislosti se situací na Ukrajině,
10. další dokumenty dle ZD a dle úvahy účastníka,
11. list s údajem o počtu listů nabídky.

# Přílohy

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Vzor čestného prohlášení k základní způsobilosti

Příloha č. 3 – Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 4 – Rozhodnutí ÚMČ P8\_Změna záměru před dokončením

Příloha č. 5 – PD Změna záměru před dokončením

Příloha č. 6 – Plynová přeložka v areálu CZSSB

Příloha č. 7 – Úprava vjezdu a parkování v areálu CZSSB

Příloha č. 8 – Zabezpečení, dokumentace a prezentace rekonstrukce objektu C v CZSSB

Příloha č. 9 – Vzor čestného prohlášení ke společensky odpovědnému plnění VZ

Příloha č. 10 – Vzor čestného prohlášení o splnění podmínek v souvislosti se situací na Ukrajině

V Praze dne 28. července 2025

Ing. Jiří Haramul

starosta MČ Praha-Březiněves

**Příloha č. 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYCÍ LIST NABÍDKY** | | | | | |
|
|
| **Zakázka** | | | | | |
| **Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,**  **o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění** | | | | | |
|
| **Název:** | **„Rekonstrukce objektu C v CZSSB – metodou Design and Build“** | | | | |
|
| **Základní identifikační údaje** | | | | | |
| **Zadavatel** | | | | | |
| Název: | | | | Městská část Praha-Březiněves | |
| Sídlo: | | | | U Parku 140/3, 182 00 Praha 8, Praha-Březiněves | |
| IČO: | | | | 00240109 | |
| Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: | | | | Ing. Jiří Haramul, starosta | |
| **Účastník** | | | | | |
| Název: | | | |  | |
| Sídlo/místo podnikání: | | | |  | |
| Tel./fax: | | | |  | |
| E-mail: | | | |  | |
| IČO: | | | |  | |
| DIČ: | | | |  | |
| Osoba oprávněná zastupovat účastníka: | | | |  | |
| Pověřený zástupce pro další jednání: | | | |  | |
| **Nabídková cena celkem v Kč:** | | | | | |
| **Cena bez DPH:** | | **DPH:** | | | **Cena včetně DPH:** |
|  | |  | | |  |
| **Osoba oprávněná zastupovat účastníka** | | | | | |
| **Datum a podpis oprávněné osoby** | | | …………… | | RAZÍTKO |
| **Titul, jméno, příjmení** | | |  | | |
| **Funkce** | | |  | | |

**Příloha č. 2**

**Čestné prohlášení**

**prokazující splnění základní způsobilosti uvedené v § 74 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek**

Jako účastník v řízení o veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem **„Rekonstrukce objektu C v CZSSB – metodou Design and Build“** prohlašuji, že splňuji základní způsobilost uvedenou v § 74 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, tj. nejsem dodavatelem, který:

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li účastníkem právnická osoba, výše uvedenou podmínku podle písm. a) splňuje tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, výše uvedenou podmínku podle písm. a) splňuje

a) tato právnická osoba,

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

V …………….. dne ……………

…………………………………………………

podpis osoby oprávněné jednat za účastníka nebo jeho jménem a   
identifikační údaje účastníka (razítko)

**Příloha č. 9**

|  |
| --- |
| Zadavatel:  **Městská část Praha-Březiněves**  **se sídlem U Parku 140/3, Praha-Březiněves, PSČ: 182 00**  **IČO: 00240109**  Podlimitní veřejná zakázka:  **„Rekonstrukce objektu C v CZSSB – metodou Design and Build“**  **zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen *„ZZVZ“*)** |

**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ**

**ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky**

dle ustanovení § 6 odst. 4 ZZVZ

*[bude uveden účastník zadávajícího řízení předkládající čestné prohlášení ve své nabídce*

*Název:*

*sídlo:*

*IČO:]*

Dodavatel čestně prohlašuje, že, bude-li s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky

* plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,
* sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku;
* řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění;
* snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
* využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
* tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu /úspornému tisku;
* předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
* předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;
* implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky možné.

|  |  |
| --- | --- |
| V *(bude doplněno*) dne \_\_. \_\_. \_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Jméno a funkce osoby oprávněné zastupovat účastníka zadávacího řízení a její podpis* |

**Příloha č. 10**

|  |
| --- |
| Zadavatel:  **Městská část Praha-Březiněves**  **se sídlem U Parku 140/3, Praha-Březiněves, PSČ: 182 00**  **IČO: 00240109**  Podlimitní veřejná zakázka:  **„Rekonstrukce objektu C v CZSSB – metodou Design and Build“**  **zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen *„ZZVZ“*)** |

**Čestné prohlášení**

**o splnění podmínek v souvislosti se situací na Ukrajině**

Společnost ……………………... se sídlem ………………………….., IČO: …………….,[[1]](#footnote-2) jako osoba/y oprávněné, prohlašuje

1. jako dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti v zadávacím řízení, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa[[2]](#footnote-3)
2. jako dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti v Zadávacím řízení, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 2[[3]](#footnote-4) nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (tzv. sankční seznamy).[[4]](#footnote-5)

Účastník dále čestně prohlašuje, že přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti v Zadávacím řízení, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, a to kdykoliv až do okamžiku ukončení Zadávacího řízení, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do **3 pracovních dnů** ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, zadavateli veřejné zakázky.

Účastník si je vědom všech právních důsledků, které pro něj mohou vyplývat z nepravdivosti zde uvedených údajů a skutečností.

V ………………….… dne ………………………

………………………………………

Podpis oprávněné osoby

1. Identifikační údaje doplní dodavatel dle skutečnosti, zda se jedná o fyzickou či právnickou osobu. [↑](#footnote-ref-2)
2. Dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC:

   a. jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

   b. právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo

   c. fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce,

   včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi. [↑](#footnote-ref-3)
3. Dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, nesmějí být žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje přímo ani nepřímo zpřístupněny fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům nebo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v příloze I Nařízení nebo v jejich prospěch. [↑](#footnote-ref-4)
4. Zejm. prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/581 ze dne 8. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/658 ze dne 21. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. [↑](#footnote-ref-5)